# 消费者洞察 Demo 2.0 当前完成情况与后续执行计划

当前完成情况  验证证据  后续执行步骤

# 变更定位

新增文档：docs/20_Demo_2.0当前完成情况与后续执行计划.md

配套 Word：docs/20_Demo_2.0当前完成情况与后续执行计划.docx

内容范围：截至 2026 年 9 月 17 日的已完成工作、验证证据、未完成事项和后续执行步骤

适用版本：消费者洞察 Demo 2.0

# 一 当前结论

消费者洞察 Demo 2.0 已完成本地可运行的 MVP。MVP 指能够证明核心流程成立的最小可用版本。当前版本已经把 1000 条原创合成美妆评论从原始输入依次处理为清洗结果、观点特征、指标与研究候选，再组装为可以点击和追溯证据的网页。

本地流程和页面已经打通。前端、后端、数据、Supabase 草案、设计稿、测试结果和启动入口已迁移到 GitHub codex/v2-rebuild 分支的仓库根目录。1.0 由 v1.0.0 标签和 release/1.x 维护分支完整保留。

GitHub 与飞书协作基础设施已经落地。main、release/1.x、codex/v2-rebuild 和 v1.0.0 均已推送到远端；2.0 已建立[草稿合并请求 #1](https://github.com/yingh2180-dotcom/consumer-signal-radar/pull/1)，尚未合并，因此 1.0 仍是当前正式主线。飞书已建立固定项目目录、聊天归档和“引用文档与附件”目录，后续项目讨论文档统一放入该位置。

## 1.1 已落地的协作入口

| 对象 | 当前状态 | 可审核链接 |
| --- | --- | --- |
| GitHub 2.0 | codex/v2-rebuild 已推送，草稿 PR 待审核 | [Pull Request #1](https://github.com/yingh2180-dotcom/consumer-signal-radar/pull/1) |
| 飞书项目目录 | 已确认唯一目录“项目二消费者洞察” | [项目二消费者洞察](https://my.feishu.cn/drive/folder/GdsxfK8ryl257Wd9DlmcVvWtneg) |
| 飞书聊天归档 | 已按开始日期、Agent 和聊天名称归档 | [2026-09-15-Codex-消费者洞察五层Demo](https://my.feishu.cn/docx/Fl2CdGSjUoS2JcxeXrncX21qnPb) |
| 飞书引用文档 | 已创建标准附件目录，本计划作为在线文档存放 | [引用文档与附件](https://my.feishu.cn/drive/folder/TLKKfHca2l9UgFdHT8Lc6noqnOh) |

当前还没有连接真实 Supabase 项目，也没有发布到互联网。这两项会改变外部服务状态，需要用户指定项目和发布对象后执行。当前使用的全部数据都是合成样本，真实业务样本为 0，页面指标不能解释为珀莱雅真实消费者结论。

# 二 当前所处阶段

当前处于 阶段一本地 2.0 技术验收已完成，等待用户页面审核。本机五层流程、网页、证据链、内部运行台和测试均已完成；本机审核地址已经验证可访问。用户尚未发出“通过本次审核”口令，因此 2.0 当前状态仍是待审核版本。

| 阶段 | 当前状态 | 是否可继续 | 阻塞条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 本地 2.0 审核 | 技术验收完成，等待用户审核 | 可以继续调整页面 | 用户尚未确认新的认可基线 |
| 阶段二 Supabase 五层存储 | 本地 SQL、权限脚本和 dry-run 完成 | 暂不能执行云端写入 | 缺少指定项目与账号授权 |
| 阶段三 只读公网演示 | 未开始 | 暂不能发布 | 缺少托管目标、访问范围和发布授权 |
| 阶段四 真实 AI 与评测 | 未开始 | 可以先讨论方案 | 缺少模型、预算、隐私边界和人工 Gold |
| 阶段五 真实业务数据 | 未开始 | 暂不能接入 | 缺少合法来源、授权与治理规则 |

下一项可以直接执行的工作是本地 2.0 页面审核与修改。下一项需要外部授权的工作是 Supabase 云端连接。

# 三 项目地图

消费者洞察 Demo 2.0
├─ 对外洞察台
│  ├─ 总览与洞察
│  ├─ 证据追溯
│  └─ 方法与边界
├─ 内部运行台
│  ├─ 五层重跑
│  ├─ 运行记录
│  └─ 人工复核
├─ 五层处理后端
│  ├─ L1 原始资料与演示隔离
│  ├─ L2 清洗与留痕
│  ├─ L3 原创规则观点抽取
│  ├─ L4 按记录去重统计
│  └─ L5 数据呈现组装与质量核验
└─ Supabase 数据底座
   ├─ 私有五层过程数据
   ├─ 独立 Gold 参考区
   └─ 审核后公开快照

# 四 已完成工作

## 4.1 版本归档

2.0 已形成独立正式目录和压缩交付包。目录内包含前端、后端、数据、Supabase、整体方案、设计稿、验收截图、运行产物和启动入口。压缩包已做 CRC 完整性检查，没有损坏文件，也没有包含 node_modules、Python 缓存或本机运行日志。

## 4.2 合成演示数据

已生成 1000 条原创合成美妆评论，包含演示产品、肤质、场景和多观点句式。所有记录固定标记为 synthetic_demo 与 pipeline_test，没有伪造真实平台、真实发布时间、真实产品编号或来源链接。

数据中有计划地放入空白、模板文本、重复文本和混合观点，用于证明清洗、留痕、多观点抽取和证据绑定是否有效。独立期望文件没有被处理流程读取，因此不会形成答案泄漏。

## 4.3 五层处理后端

| 层级 | 已执行行为 | 当前结果 |
| --- | --- | --- |
| L1 | 校验数据身份、编号、数量和原始文件哈希 | 1000 条 Raw 完整入库准备 |
| L2 | 清洗空白与模板文本，记录保留、过滤和重复关系 | KEEP 960，FILTER 40 |
| L3 | 用 13 类原创固定规则抽取一条评论中的多个观点 | 980 条观点特征 |
| L4 | 按不同 record_id 去重统计，绑定证据并生成研究候选 | 140 个预计算切片，1840 条分群决策 |
| L5 | 组装网页快照，执行 Schema、证据与数量检查 | 1 个可追溯 2.0 快照 |

每次运行会建立新的 run_id 和独立目录，旧运行不会被覆盖。人工 KEEP 或 FILTER 复核采用追加记录，重新运行后才进入新快照。

## 4.4 前端网页

前端按照第一性原理重新组织为四个页面。

1. 总览与洞察先展示样本范围、主要问题线索、正向反馈和研究候选，并支持产品、肤质、场景筛选。

2. 证据追溯把指标连接到观点编号、评论编号和高亮原文，证明页面数字有来源。

3. 方法与边界展示五层实际输入输出、质量检查和未启用能力，避免把规则演示包装成 AI 模型结果。

4. 内部运行台提供本机重跑、历史状态和人工复核；静态公开页面不会出现可写操作。

页面持续显示合成样本、规则模式和真实业务样本为 0。数据库表、Secret 密钥、内部异常详情和工程日志不会暴露给普通访客。

## 4.5 Supabase 准备

已完成 Supabase 五层数据结构草案、权限检查脚本和默认离线的同步适配器。适配器可以把当前快照映射为 1 个数据集、1 次运行、1000 条 Raw、1000 条清洗结果、980 条特征、980 条特征检查、1840 条分群决策、5033 条证据绑定、1 份 QA 和 1 个快照。

本地 dry-run 已通过。dry-run 指只检查准备写入的数据，不连接云端，也不真正写入。当前结果明确为 connected=false、public_write=false、gold_upload=false。

## 4.6 验证结果

| 验证范围 | 结果 |
| --- | --- |
| 后端 Pipeline 与本机 API | 10 项测试通过 |
| Supabase 同步与权限边界 | 8 项测试通过 |
| 保存产物独立验收 | 4 项测试通过 |
| 前端数据模型 | 5 项测试通过并完成生产构建 |
| 实时接口 | 1000 Raw、960 KEEP、40 FILTER、980 Features、140 Slices、business_count 0 |
| 浏览器 | Microsoft Edge 电脑与手机尺寸通过，无页面错误，手机无横向溢出 |
| 压缩包 | 最终交付前执行 CRC、文件清单与 SHA-256 检查，不含依赖缓存 |

# 五 前端与后端的职责边界

## 5.1 前端呈现

前端负责帮助观看者理解结果和检查可信度。它呈现样本范围、切片筛选、主题提及数量、提及率、支持状态、研究候选、五层状态和原文证据。前端只读取后端预计算的 140 个切片，不在浏览器里重新计算业务指标。

## 5.2 内部运行台呈现

内部运行台负责本机操作和过程控制。它呈现运行编号、模式、时间、状态、当前快照、人工复核动作和 Supabase 同步状态。它不会把数据库结构、密钥或完整内部日志作为普通产品界面展示。

## 5.3 后端处理

后端负责数据校验、清洗、观点抽取、指标计算、证据关系、质量检查、历史运行和快照生成。Supabase 负责未来的五层过程数据保存、权限隔离和审核后公开快照，不负责自动理解评论内容。

# 六 尚未完成事项

## 6.1 Supabase 云端连接

尚未指定或授权 Supabase 项目，因此 SQL 没有在真实 Postgres 中执行，云端权限检查和实际同步也没有发生。需要用户提供项目名称或 Project URL，并在本机完成账号登录或授权。Secret Key 不应粘贴到聊天中。

## 6.2 公网部署

当前链接是电脑本机审核地址，不是互联网地址。公网发布需要确定托管平台、公开或私有访问范围，以及内部运行台是否继续只保留在本机。推荐公开页面只读，内部运行与复核保持本机或登录保护。

## 6.3 真实 AI 与评测

当前采用固定规则演示，没有调用大模型。没有独立人工 Gold，因此不能显示 F1 或模型准确率。要启用真实 AI，需要先明确模型、费用上限、隐私边界和评测集，再在离线评测达标后替换规则抽取器。

## 6.4 真实业务数据

当前没有真实评论。真实数据接入前需要确认合法来源、授权范围、字段、脱敏方法、保存周期和删除机制。合成数据与真实数据必须使用不同的 dataset role 和发布流程。

# 七 后续执行计划

## 阶段一 本地 2.0 审核

目标：确认页面信息架构、视觉和文案符合求职作品展示需求。

步骤：

1. 打开本机审核地址，依次浏览四个页面。

2. 用产品、肤质和场景筛选检查切片变化。

3. 从一个问题指标进入原文证据，核对高亮片段。

4. 查看方法与边界页，确认未启用能力表达清楚。

5. 查看内部运行台，确认管理功能与公开洞察分开。

6. 使用“通过本次审核”或“继续调整：具体内容”给出反馈。

完成标准：页面结构和文案获得用户认可，2.0 成为新的已认可基线。

## 阶段二 连接 Supabase 五层存储

目标：把本地已验证的五层过程数据安全写入指定 Supabase 项目。

依赖：用户指定 Supabase 项目并授权建表与写入。

步骤：

1. 核对项目地址、环境和用途，确认是演示项目。

2. 在 SQL Editor 审阅并运行 supabase/schema_preview.sql。

3. 配置 demo_private 为 Data API 的 exposed schema，但只给 service_role 私有表权限。

4. 运行 supabase/permission_checks.sql，检查匿名用户、登录用户、Raw、Gold 和 Storage 权限。

5. 在本机后端设置 SUPABASE_URL 和 SUPABASE_SECRET_KEY。

6. 再次执行 dry-run，确认数据数量和哈希没有变化。

7. 使用明确的项目 URL 执行私有五层同步。

8. 读取云端行数、随机证据关系和权限结果，形成云端验收记录。

完成标准：五层数据完整写入；匿名身份不能读私有 Raw 和 Gold；旧 Raw 与旧快照不能被普通应用权限覆盖。

## 阶段三 发布只读演示网页

目标：提供招聘方可打开的只读演示链接。

依赖：用户确认托管平台和访问范围。

步骤：

1. 只发布审核通过的合成快照，不公开私有过程表。

2. 前端配置公开快照读取地址，移除所有本机管理操作。

3. 保持合成数据、规则模式和业务样本为 0 的显著标识。

4. 部署后检查桌面、手机、刷新、证据跳转和错误页面。

5. 检查前端构建物中不存在 Secret Key、模型密钥或内部路径。

6. 输出公开链接、版本号、快照编号和回退方式。

完成标准：公开链接可访问，页面只读，证据可追溯，私有数据和写接口不可访问。

## 阶段四 接入真实 AI 并建立评测

目标：用可评测的 AI 抽取器替换或增强固定规则。

依赖：模型选择、费用上限、隐私规则和人工标注资源。

步骤：

1. 冻结标签 Schema 和证据字段。

2. 建立独立人工 Gold 集，禁止作为提示词示例或处理输入。

3. 记录 prompt version、model identifier、temperature 和运行批次。

4. 对类别、情绪、证据片段分别评测，并报告每类样本量。

5. 设置上线阈值、待审核条件和失败回退规则。

6. 只有达到阈值后，才让 AI 输出进入正式演示快照。

完成标准：评测可重复、无答案泄漏、指标可解释、低置信结果进入人工审核。

## 阶段五 接入真实业务数据

目标：从流程演示升级为真实消费者洞察项目。

依赖：合法数据来源、业务口径和隐私治理。

步骤：

1. 建立真实数据采集说明和授权记录。

2. 将真实数据与合成测试数据物理和逻辑隔离。

3. 运行小批量试处理并人工抽检。

4. 重新定义真实业务的主题、支持阈值和研究问题。

5. 对正式快照执行审批，再允许业务页面读取。

完成标准：来源合法、数据可删除、指标口径确认、业务结论经过人工审核。

# 八 需要用户提供或确认的信息

| 事项 | 需要的信息 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Supabase | 项目名称或 Project URL，以及建表与写入授权 | 执行阶段二 |
| 公网托管 | 托管平台，公开或私有访问 | 执行阶段三 |
| 管理入口 | 仅本机，或增加登录保护 | 决定后台部署方式 |
| AI 模型 | 模型偏好、费用上限、是否允许发送评论到外部模型 | 执行阶段四 |
| 真实数据 | 来源、授权、字段、脱敏与保存周期 | 执行阶段五 |

不要在聊天中发送 Supabase Secret Key、数据库密码或模型密钥。账号登录、授权、付费和公网发布会在执行前单独确认。

# 九 AI 接手执行规范

## 9.1 唯一正式工作目录

后续 AI 必须把 GitHub main（合并前为 codex/v2-rebuild）的仓库根目录视为 2.0 的唯一正式代码目录。1.0 只能通过 v1.0.0 或 release/1.x 访问和维护，不得改写历史标签。

关键文件如下：

consumer-signal-radar/
├─ README.md                                  版本入口和数据边界
├─ RELEASE_NOTES.md                           2.0 变化与验证摘要
├─ CONTRACT.md                                前后端共享数据契约
├─ frontend/public/snapshot.json              当前网页快照
├─ backend/pipeline.py                        五层处理入口
├─ backend/server.py                          本机 API 与静态页面服务
├─ supabase/schema_preview.sql                云端建表草案
├─ supabase/permission_checks.sql              云端权限自检
├─ supabase/sync_adapter.py                    五层同步适配器
├─ runtime/latest.json                        当前运行指针
└─ docs/20_Demo_2.0当前完成情况与后续执行计划.md  本执行依据

## 9.2 不可改变的项目约束

1. 当前数据只能用于 demo 上下文，business_count 必须保持为 0。

2. synthetic_expected.csv 不能作为 Pipeline 输入、提示词示例或网页指标来源。

3. 前端只能选择后端预计算切片，不能在浏览器中重新计算提及率。

4. 指标必须能追溯到 feature_id、record_id 和评论原文子串。

5. AI、人工 Gold F1、真实趋势和聚类未启用时，页面必须明确显示未启用。

6. Secret Key、数据库密码和模型密钥不能写入仓库、前端、文档或聊天。

7. 未获得用户明确授权前，不得连接云端、建表、写入、部署或公开发布。

8. 每次运行必须建立新 run_id，不能覆盖历史 Raw、运行目录或已发布快照。

## 9.3 AI 接手后的第一轮检查

其他 AI 接手后必须先执行以下顺序，不得直接重写架构。

1. 阅读 README.md、RELEASE_NOTES.md、CONTRACT.md 和本文档。

2. 读取 runtime/latest.json，确认当前 run_id。

3. 读取 frontend/public/snapshot.json，确认 versions.app_version=2.0、context=demo、mode=rules_demo 和 business_count=0。

4. 检查 18523 端口是否属于 consumer-insight-demo-2.0；若不是，不得停止不明进程。

5. 执行现有测试，先证明基线正常，再进行修改。

6. 查看 git status，不得覆盖与本任务无关的用户文件。

基线验证命令：

cd 消费者洞察_Demo_2.0
.\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s backend/tests -v
.\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s supabase/tests -v
.\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -p "test_*.py" -v
cd frontend
npm test
npm run build

## 9.4 本地修改执行循环

如果用户要求调整页面、规则或接口，AI 必须按以下循环执行：

1. 明确修改属于前端、后端、数据契约还是 Supabase。

2. 修改前确认分支和回退范围，只改 2.0 当前工作分支中的相关文件。

3. 先增加或更新能证明预期行为的测试。

4. 完成最小范围修改。

5. 重新运行受影响模块测试，再运行端到端验收。

6. 前端变更必须重新构建，并用真实浏览器检查电脑与手机尺寸。

7. Pipeline 或版本字段变更必须生成新 run_id、更新当前快照并重新执行 Supabase dry-run。

8. 更新 RELEASE_NOTES.md、本文档和验收截图。

9. 重新生成压缩包并验证 CRC、文件清单和 SHA-256。

## 9.5 Supabase 执行状态机

Supabase 云端操作必须逐步过闸，任何一步失败都应停止，不得跳过检查。

| 状态 | 前置条件 | AI 动作 | 验收证据 | 下一状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 本地准备完成 | 当前测试通过 | 读取 schema、权限脚本和 dry-run | 本地计数与哈希一致 | S1 |
| S1 项目已确认 | 用户指定 Project URL | 核对项目和环境，不读取其他项目 | 目标项目记录 | S2 |
| S2 建表已授权 | 用户授权建表 | 执行 schema_preview.sql | 表、约束、RLS 和桶存在 | S3 |
| S3 权限已验证 | Schema 成功 | 执行 permission_checks.sql | 事务回滚且检查无异常 | S4 |
| S4 私有同步已授权 | 本机 Secret 已配置 | 先 dry-run，再 execute | 五层行数、文件哈希和随机证据一致 | S5 |
| S5 待发布审核 | 私有同步通过 | 生成待发布快照预览 | context、business_count、公开字段通过 | S6 |
| S6 公开发布已授权 | 用户明确批准该快照 | 写入 approved public copy | 匿名只读、私有表不可访问 | 完成 |

如果用户没有给出 Project URL、账号授权或发布批准，AI 必须停留在对应状态，不得自行创建项目或猜测目标。

## 9.6 公网部署执行状态机

1. 先确认托管平台、公开或私有访问、目标项目和费用边界。

2. 公开构建只保留洞察、证据和方法页面；内部运行台默认不公网开放。

3. 公开页面只读取 approved=true 的合成快照。

4. 部署前扫描前端构建物，确认没有 Secret、内部路径或写接口配置。

5. 部署后验证首页、筛选、证据跳转、刷新、手机布局、404 和权限拒绝。

6. 记录公开 URL、部署版本、snapshot_id、回退版本和验证时间。

7. 未经发布授权，不得把本地预览链接描述为公网部署。

## 9.7 停止并询问用户的条件

遇到以下任一情况，AI 必须停止相关操作并向用户说明影响和推荐路径：

需要登录、账号授权、付费、建表、写入云端或公网发布。

目标 Supabase 项目、托管平台或访问范围不明确。

需要修改 1.0 文件、删除重要文件或改变现有认可基线。

数据中出现真实来源、个人信息、真实产品绑定或 business_core。

测试失败、数量不守恒、证据无法回到原文或快照版本不一致。

需要引入新的模型、第三方服务、费用或数据发送范围。

## 9.8 每次交付必须报告

每次 AI 完成一组修改后，必须报告修改范围、测试结果、当前 snapshot_id、仍未完成项、风险、正式文件位置和可点击审核链接。网页交付必须提供待审核版本卡，并支持“通过本次审核”“撤回本次修改”“继续调整：具体内容”三个口令。

# 十 推荐的下一步

当前最短路径是先完成本地 2.0 页面审核，再连接 Supabase。这样可以先锁定用户看见的结果与数据契约，避免数据库部署完成后又因页面或字段变化返工。

本地审核通过后，建议按“Supabase 私有五层同步 → 权限验收 → 只读公开快照 → 公网页面”的顺序执行。真实 AI 和真实业务数据放在演示闭环稳定之后接入。